## Slide 1
IP - Entwicklung eines automatisierten Pflanzenbewässerungssystems
Regeltermin 6

## Slide 2: Inhalt
Ergebnisse seit letztem Regeltermin
  Dokumentation
  Software
  Hardware
  3D-Druck
Arbeitsstunden
Nächsten Ziele

## Slide 3: Ergebnisse Dokumentation
Doku-Website auf aktuellem Stand
Texte in formellen Stil umgeschrieben
Frage:
Funktionell auch nur über GitHub? (für nächste Gruppe)

## Slide 4: Ergebnisse Software
Tank-Level-Monitoring implementiert
Einfache Bewässerungssteuerung funktionsfähig
Ausstehend:
Kalibrierung der tatsächlichen Durchflussmengen
Implementation Zigbee-Kommunikation

## Slide 5: Ergebnisse Hardware
Mehrer Boost Converter Tests durchgeführt
Aktuell 2 Mögliche Lösungen
  einfacher und billiger
  Komplizierter und Verlässlicher
Frage:
Dripmaster Akku oder/und extern betrieben?

## Slide 6: Ergebnisse 3D-Druck
unterer Teil des Topfs fertig
Testdruck für oberen Teil und P-Halterung fehlgeschlagen
  Grund: Düse verstopft (Extrusion 110%)
  Lösung: neuer Versuch (mit Extrusion 100%)
Ausstehend:
Wände mit Epoxidharz füllen

## Slide 7: Arbeitsstunden
Name | Arbeitsstunden
Chris | 55,35
Christoph | 60,55
Henri | 23,75
Jannick | 20,5
Joscha | 28,25
Kacper | 20,85
Nils | 37
Paul | 77,05
Richard | 50,75
TOTAL | 374,05

## Slide 8: Nächsten Ziele
Boost Converter festlegen und einbinden
Pumpen Kalibrieren
3D-Druck abschließen
Frage:
Verlauf/Datum der Abgabe?

## Slide 9: Danke für eure Aufmerksamkeit
Noch Fragen?