## Slide 1: Regeltermin 1
IP Entwicklung eines automatisierten Pflanzenbewässerungssystems

## Slide 2: Ziele
Einarbeiten
Evaluation von altem IP
Einarbeiten in Programmierung
Verbesserungen
Pcb anfertigen lassen
DC-Membran Wasserpumpe
Nutzung von Bewässerungs-Set
Verschieden Pflanzen
Abzweigungen mit Ventilen für mehrere Pflanzen
Digital mit Micro Controller und I2C Bus steuern
Batteriebetrieb
Kleiner Verbrauch
Niedrige Spannung
Opt: Powerbank
optisches
3D gedruckter Container
Plug and Play Module für mehr pflanzen
Opt: ePaper Display

## Slide 3: Einarbeiten
Was Kann man von dem vorherigen IP Benutzen
Die Dokumentation durchlesen und verstehen
Denn alten Aufbau einmal zum laufen bringen
Analysieren wie Kleiner Energieverbrauch erreicht wurde

## Slide 4: Verbesserungen
Pcb Bordes in EAGLE erstellen
DC-Membran Wasserpumpe
Nutzung von Bewässerungs-Set

## Slide 5: Verschieden Pflanzen Mit einer Pumpe
Abzweigungen mit Ventilen für mehrere Pflanzen
Digital mit Micro Controller und I2C Bus steuern
Mehrere Programme für verschieden Pflanzen
Feuchtichkeits Messung individuell

## Slide 6: Batteriebetrieb
Kleiner Verbrauch
Niedrige Spannung 5V
USB-C
Optional um univerel zu Powerbank

## Slide 7: Optische Ideen
3D gedruckter Container
Plug and Play Module für mehr pflanzen
Optional ePaper Display zum Status anzeigen

## Slide 8: Zeitplan
Einarbeitung und Teams
Bis Nächste Woche
Neuentwicklung
Bis Anfang Dezember
Dokumentation und Fertigstellung
Januar
Bestellen
Spätestes in 2 wochen
Testen + Optionale Ideen
Bis Ende Dezember

## Slide 9: Budget
Bestellliste V1
Name | Verwendungszweck | Anzahl | Stückzahl | Preis
Dilwe RC Boot Wasserpumpe | Dilwe RC Boot Wasserpumpe | 1 | 1 | 16,39 €
Bewässerungs-Set | Wasserschläuche und Extras | 1 | 1 | 5,62 €
Kickstarter mit ATTiny85 | Micro Controller für Ventile | 1 | 5 | 19,99€
Solenoid Water Valve | Verteilerventile | 1 | 5 | 14,90€
Bodenfeuchtesensor | Kapazitiver Feuchtigkeitssensor | 1-2 | 5 | 6,59€
Füllstand Messgerät | Zum tank Wasserstand messen | 1 | 1 | 2,78€
Insgesamt |  |  |  | 66,27€
9

## Slide 10: Team Aufteilung
Programmieren
Master Programm (ESP32)
Slave Programm (ATTiny85)
Home Assistant
Strom Verbrauch optimieren
Hardware
Pumpen Test + Ansteuerung
Ventil Bord
Feuchtigkeitssensor
Power Versorgung
Tankfüllung Sensor
Schlauch Konzept

## Slide 11: Danke Für ihre Aufmerksamkeit
Gibt es noch Fragen?
Team einteilung
Bei wem dürfen wir bestellen?
Last und das alte IP mal angucken…