## Slide 1: Regeltermin 2
IP - Entwicklung eines automatisierten Pflanzenbewässerungssystems
31.10.2024

## Slide 2: Inhalt
Ergebnisse seit letztem Regeltermin
  Hardware
Organisatorisches
Arbeitsstunden
Nächste Ziele

## Slide 3: Ergebnisse Hardware
Neues Konzept - Kompromisslösung
Aufteilung:
Datenerhebung
Bewässerung
 Höhere Flexibilität des Systems
Notes: Es gab Unstimmigkeiten in unserer Gruppe. Es wurde sich auf eine Kompromisslösung geeinigt.
I2C Bus verworfen. Entkopplung der Datenerhebung und Bewässerung.
Wichtigste Ziel: Bewässerung muss laufen.

## Slide 4: Ergebnisse Hardware
Neues Konzept - Kompromisslösung
Datenerhebung
Analoger kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor Vin= 3.3-5V | ESP32 C6 Mit Batterielademanagement Output=3,3V | Lithium-Akku Aus E-Zigarette
Notes: Idee: In 3D Druck Pilz o.ä. verstecken

## Slide 5: Ergebnisse Hardware
Neues Konzept - Kompromisslösung
Bewässerung
Membranpumpe Schaft: 3,2mm Vin=12V | Ventil Normally closed Input=5-6V | ESP32-C6 Vin=3,3-5V | Schwimmerschalter
Notes: + Silikonschlauch
+ T Stücke

## Slide 6: Ergebnisse Hardware
Neues Konzept - Kompromisslösung
Zigbee
Funkstandard
Sehr Leistungseffizient
Notes: Mit einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 30 Metern in Gebäuden und 200 Metern im Freifeld bietet es eine zuverlässige und stabile Verbindung für Ihr Smart Home

## Slide 7: Ergebnisse Hardware
Neues Konzept - Kompromisslösung
Externe Bewässerung
Notes: Entscheidung wurde getroffen

## Slide 8: Organisatorisches
Optimale Laborzeiten
  Zwei Gruppen
    Montag Nachmittag
    Dienstag Nachmittag
Notes: Aufteilung in zwei Gruppen

## Slide 9: Arbeitsstunden
Name | Arbeitsstunden
Chris | 4,5
Christoph | 9,5
Henri | 0
Jannick | 4
Joscha | 7
Kacper | 5,5
Nils | 9
Paul | 11,55
Richard | 9,75
TOTAL | 60,8

## Slide 10: Nächste Ziele
Erste Programme auf ESP zum laufen bringen
  Stromverbrauch messen
    Beim Senden von Daten
    Im DeepSleep
Designideen für Bewässerungseinheit und verstecken des Sensors

## Slide 11: Danke für eure Aufmerksamkeit
Noch Fragen?